瀛商 (重庆 )项目管理有限公司

系统集成项目合同

合同编号：CQYS-2024-12-26

甲方（需方）: 瀛商 (重庆 )项目管理有限公司

统一社会信用代码：91500000MADA2JU89H

联系人：尚国顺        身份证号码：130531198310101075

电话号码：186 0231 2300

乙 方(供方）：浙江翼扬网络科技有限公司

统一社会信用代码：91500106MA61D71R65

联系人:张玉迪；        身份证号码：511622199602090051

电话号码：18000329423

联系地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路326号310室

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平、协作和诚实信用的原则，经双方就本工程承包事项协商一致的原则订立本合同。

- 工程概况

1、工程名称：瀛商 (重庆 )项目管理有限公司系统集成项目施工

2、工程地点：重庆市渝北区龙湖天际1号楼2101房

3、工程内容：监控设备安装调试及内部局域网组建

- 承包范围

- 承包范围：乙方负责组织施工队伍结合施工现场实际情况进行施工，按期保证质           量完成项目实施。

- 具体工作：详见附件1。

- 承包方式：

三、合同价款及付款方式

- 合同金额: ￥   8072.72   元(大写：人民币      8072.72      )含税价 ，为固定价格。

- 付款方式：

甲方在合同签约后3个工作日内向乙方支付合同金额 50 %款项，在项目竣工验收甲方正常使用后5个工作日内支付剩余 50  %款项，乙方在收到相应款项后开具等额的增值税专用发票，并按照本合同约定完成相关服务及验收工作。

乙方账户信息如下：

| 开户行 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司笕桥支行 |
| --- | --- |
| 户名 | 浙江翼扬网络科技有限公司 |
| 银行账号 | 201000215720333 |

甲方开票信息如下：

名称：瀛商 (重庆 )项目管理有限公司

纳税人识别号：91500000MADA2JU89H

地址、电话：重庆市渝北区龙湖天际1号楼21楼21-1至21-7、18602312300

开户行及账号：招商银行股份有限公司重庆分行营业部、123916980010000

四、双方的权利和义务

l、甲方的权利和义务:

(1)甲方指派  尚国顺 ，电话： 18602312300 为项目负责人，负责处理本工程有关工作并协调乙方在现场实施过程中所遇到的问题，随时对施工安全、工程质量、进度进行抽查，有权对不符合国家、地方及相关行业标准、规定的施工要求乙方整改，所产生的整改费用由乙方自行承担。前述负责人原则上不予调整，若却有必要，甲方应提前【5】日告知乙方。

(2)甲方负责提供乙方进场开工所必须具备的施工图等基本条件。

(3)向乙方提供本工程的技术咨询及技术交底。

(4)向乙方提供工程建设的具体技术要求，监督乙方的工程施工质量和工程进度。

(5)进行必要的施工协调、技术支持等。

(6)按照合同双方约定，按照合同及时向乙方支付工程费用。

(7)甲方不得随意变更本合同约定的、经双方确认的施工图纸及施工内容，若确需变更应经双方协商一致。若因甲方原因造成的工期延误、窝工、返工等情况，由甲方据实承担实际发生的费用及给乙方造成的损失。若因乙方原因造成的工期延误、窝工、返工等情况，由乙方据实承担实际发生的费用及给甲方造成的损失。

(8)负责申办相关手续及承包前期所有协调费用，凡因手续不全，造成乙方施工设备被其他单位或个人扣押的责任均由甲方负责赔偿。

(9)项目竣工时，甲方应在乙方提交竣工验收申请之日起【2】日内组织工程验收，并在验收后【2】日内提出质量异议，逾期未提出的，视为项目验收合格。

2、乙方的权利和义务:

- 乙方指派  张玉迪， 电话： 18000329423 为现场实施负责人，乙方须按照国家相关规范、甲方提供的图纸及相关要求完成施工。

- 按合同工期保质保量按时完成工程施工，及时向甲方通报工程施工情况并配合做好随工验收。

- 乙方严格按相关的技术规范及操作规范施工，严格管理，做到文明施工、安全生产，尽力保证该工程的顺利进行。

- 乙方自行负责提供施工所用的工程机具,安装过程中乙方施工人员安全由乙方负责

- 乙方参与本项目的技术及管理人员接受甲方的项目经理和技术负责人的统一管理和安排。

- 乙方须负责向甲方提供工程竣工移交资料。

- 乙方若因施工过程中造成原有设施损坏的须由乙方负责。

五、工程期限及要求

（1）合同工期：施工工期为5天，自乙方收到甲方提供的全部完整的资料之日起开始计算；

（2）非因乙方原因导致工期内无法完成施工的，工期顺延，乙方无需承担违约责任。

六、工程质量验收标准

在工程建设中应执行国家、相关地方标准以及设计和施工要求执行。对不符合验收标准的，乙方配合整改，整改结束后经甲方二次验收，验收标准参照4-1-9条款，若验收仍不合格则所涉及的费用由乙方自行承担。

- 违约责任

甲方延期支付工程款的，每延期一天，按照应付金额的【1】%/天的标准向乙方支付违约金，逾期超过【30】天的，乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿乙方所有损失，包括但不限于乙方因解决争议支出的诉讼费、律师费、保全费、保函保险费、差旅费等一切费用。

八、争议解决

本合同签订是由甲、乙双方友好协商的结果，双方应该认真履行本合同条款，如遇合同执行过程发生争议问题，由双方本着诚信、平等的原则进行协商，协商未果的，任何一方可提交项目所在地所在地人民法院处理。

九、其它

- 本合同未尽事宜，经双方协商可签订书面补充合同进行约定。

- 本合同一式两份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

附件1：瀛商 (重庆 )项目管理有限公司系统集成项目设备报价清单

（以下无正文，为合同签署页）

甲方：                                  乙方：浙江翼扬网络科技有限公司

地址：                                   地址：杭州市拱墅区石桥路326号5楼

联系人：                                 联系人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：  2024  年 11 月   日    签订日期： 2024  年 11 月    日

| 公司系统集成项目设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务联系人：张玉迪 |  | 联系电话：18000329423 | 公司名称：浙江翼扬网络科技有限公司 |  |  |  |  | 报价时间：2024/12/14 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单 位 | 单 价 | 数 量 | 税率 | 金额 (含税) | 备 注 |
| 1 | 无线路由器 | IK-Q3S企业级WiFi6无线路由器3000M | 台 | 390 | 1 | 13% | 440.7 |  |
| 2 | 千兆交换机 | IK-J3016D千兆交换机16口 | 台 | 360 | 1 | 13% | 406.8 |  |
| 3 | 无线AP | IK-WX3000G吸顶AP 2个千兆电口，Wi-Fi6标准协议 | 台 | 398 | 3 | 13% | 1349.22 |  |
| 4 | POE交换机 | IK-S3110H非网管10口千兆POE交换机 | 台 | 360 | 1 | 13% | 406.8 |  |
| 5 | 半球监控摄像头 | 海康400万全彩POE半球摄像头2.8mm | 台 | 255 | 8 | 13% | 2305.2 |  |
| 6 | 监控录像机 | 海康威视POE硬盘录像机含6TB监控硬盘8供电网口 | 台 | 1900 | 1 | 13% | 2147 |  |
| 7 | 千兆网线 | 超五类千兆网线300米/箱 | 箱 | 300 | 2 | 13% | 678 |  |
| 8 | 机柜PDU | 机柜PDU插排6位防雷 | 个 | 70 | 1 | 13% | 79.1 |  |
| 9 | 网络机柜 | 高品质网络专用机柜9U | 台 | 130 | 1 | 13% | 146.9 |  |
| 10 | 安装辅材 | 水晶头等辅材 | 台 | 100 | 1 | 13% | 113 |  |
| 11 | 人工安装调试服务 | 人工安装调试服务 | 项 | 420 | 2 | 6% | 890.4 |  |
| 合计金额(含税) |  |  |  |  |  |  | 8072.72 |  |